**Modificaciones de contratos formalizados**

| **Año** | **Expediente** | **Modificado** | **CIF** | **Empresa** | **Importe** | **Modificación contractual** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 23.PCA10.01-22O | Modificado Adecuación de superficies en el Parque Juan Pablo II | B02281020 | M&M500 S.L. | 428.290,36 € | € |
| 2024 | 245/20-O | Modificado proyecto 148 viviendas protegidas, locales y garaje en Las Rehoyas | B35543958 | CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. | 10.809.026,19 € | 2.141.362,90 € |
| 2024 | 595/20-O | Modificado edificio 76 viviendas VP ARRU Tamaraceite | B35543958 | CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. | 6.605.388,00 € | 1.772.980,66 € |
| 2024 | URB 18/23-O | Modificado Plaza Santiago Tejera y dotación parque infantil | A45589595 | COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO S.A. | 968.680,00 € | 184.154,08 € |
| 2024 | URB 20/22-O | Modificado Mejora de accesibilidad en el litoral en el Confital y Las Canteras | A35010099 | PÉREZ MORENO, SAU | 1.440.550,19 € | € |
| 2024 | URB 21/22-O | Modificado Centro de formación para prácticas de tiro e intervención de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria | A35010099 | PÉREZ MORENO, SAU | 2.115.949,77 € | 309.631,26 € |
| 2024 | URB 23/23-O | Modificado Reforma Paseo Marítimo San Cristóbal | A04504817 | ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. | 484.520,43 € | 232.639,06 € |
| 2024 | URB 27/22-O | Modificado 152 viviendas protegidas, locales y garaje en calle Doctor Alfonso Chiscano Díaz | B35543958 | CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L. | 14.043.971,73€ | € |
| 2024 | URB 28/22-O | Modificado Sistema de Transporte Público Rápido en Las Palmas de Gran Canaria. Proyecto de Implantación de Carriles Metroguagua. Tramo 8. Eduardo Benot-Juan Rejón152 | A35069863 | LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SLU | 3.146.765,15 € | € |
| 2024 | URB 29/22-O | Modificado Rehabilitación de La Ermita del Pueblo Canario | B76152073 | VELPLUS CONSTRUCCIONES S.L. | 445.606,98 € | 22.999,86 € |
| 2024 | URB 34/22-O | Modificado Acondicionamiento Colegio Carlos Navarro, Espacios exteriores edif. 2 y 3 | A35206846 | GRATEC S.A. | 1.034.271,67 € | 206.854,33 € |
| 2024 | URB 36/22-O | Modificado Acondicionamiento CEIP Almirante Gutiérrez Rubalcava para centros DUSI. Aulas y Talleres | B35326271 | REYES ALMEIDA, S.L. | 676.322,30 € | € |
| 2024 | URB 40/23-O | Modificado Eje peatonal Vegueta-Triana pavimentación de las calles General Bravo(Tramo Malteses – San Nicolás) y Muro | A45589595 | COMPAÑÍA GENREAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO S.A. | 563.900,00 € | 84.585,00 € |
| 2023 | 21.PCA.10.04-22O | Modificado Acondicionamiento de la carretera de Los Tarahales hasta el Colegio Arenas | A35069863 | LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SLU | 1.902.590,00€ | 911.762,59 € |
| 2023 | URB03-21-O | Modificado Acondicionamiento Colegio Carlos Navarro, Edificios 2 y 3 | U67774125 | UTE TALLER DE CONSTRUCCIÓN TMR, S.A. Y TROP OBRAS Y PROYECTOS S.L. (UTE TMR TROP COLEGIO CARLOS NAVARRO) | 726.339,97 € | 211.745,95 € |

En el año 2022 no hubo modificaciones de contrato.

En el año 2021 no hubo modificaciones de contrato.

En el año 2020 no hubo modificaciones de contrato.

En el año 2019 no hubo modificaciones de contrato.

En el año 2018 no hubo modificaciones de contrato.

En el año 2017 no hubo modificaciones de contrato.