AGENDA DIGITAL
MUNICIPAL
2021 - 2025
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA
AGENDA DIGITAL MUNICIPAL 2021-2025
AÑO 2023

ÍNDICE
1
2
.
.
INTRODUCCIÓN............................................................................................................... 2
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................... 6

Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2024/59: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2023
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2023
1.
INTRODUCCIÓN
La Junta de Gobierno de la Ciudad, en sesión celebrada el 3 de marzo de 2022, aprobó
la Agenda Digital Municipal 2021-2025, constituyéndose como el instrumento
planificador para la transformación digital de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
y del Ayuntamiento en el periodo temporal 2021 a 2025, y la hoja de ruta a seguir para
la ejecución de las actuaciones municipales que conlleven la integración de
herramientas tecnológicas en la prestación de los servicios públicos durante el citado
periodo.
La Agenda Digital Municipal 2021-2025 contiene una planificación sistemática y
coherente con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos
establecidos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, identificados en la
propuesta de Mapa Estratégico elaborada en el marco de la iniciativa LPA Inteligencia
Azul. Asimismo, se alinea con los principales marcos y planes estratégicos actuales
sobre desarrollo sostenible y digitalización, en los ámbitos internacional, nacional y
regional, y con los nuevos retos digitales derivados de la pandemia por COVID 19.
Se trata de un instrumento de carácter transversal, dado que recoge los proyectos con
contenido tecnológico a impulsar y ejecutar desde las distintas áreas de gobierno
municipal para la mejora de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y
visitantes.
En concreto, la Agenda Digital Municipal 2021-2025 incluye 96 proyectos de contenido
tecnológico, englobados en 5 ámbitos y 23 líneas de actuación.
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Página 2 de 13
Teléfono: 928 44 69 59
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es

Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2024/59: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2023
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2023
Se concibe como un instrumento abierto y dinámico de forma que, durante su desarrollo
y siempre que no afecten a los ámbitos y a las líneas de actuación, pueden valorarse
aportaciones positivas que den lugar a modificaciones o concreciones de los proyectos
tecnológicos recogidos en la misma, conforme a lo previsto en el apartado “Modelo de
Gobernanza” de la propia Agenda.
Cabe destacar que durante el proceso de elaboración de la Agenda Digital Municipal
2021-2025 se llevó a cabo un proceso participativo, tanto a nivel interno como externo.
En lo respecta al proceso participativo interno, se contó con la colaboración de todas
las áreas de gobierno del ayuntamiento, con la colaboración de la Secretaría General
del Pleno, así como con la colaboración de las entidades dependientes del
Ayuntamiento (como los organismos autónomos y las sociedades municipales).
En cuanto al proceso participativo externo, y conforme se establece en el Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana delAyuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
se constituyó una Comisión Temática para la elaboración de la Agenda Digital Municipal
2021-2025, como instrumento de participación para que la sociedad pudiese colaborar
y hacer sus aportaciones.
Tal y como se establece en el artículo 3.1.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, uno de los principios que deberán respetar las
Administraciones Públicas en su actuación y relaciones es el de “Planificación y
dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las
políticas públicas”.
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Página 3 de 13
Teléfono: 928 44 69 59
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es

Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2024/59: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2023
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2023
Asimismo, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (documento resultante del
proceso participativo de localización de la Agenda 2030 de la ONU en Canarias y
aprobada en diciembre de 2021), señala en su misión, entre otras cuestiones,
“
Transformar las administraciones públicas canarias para transitar hacia un modelo de
gobernanza inteligente fundamentada en la toma de decisiones apoyada en datos y en
los principios de transparencia, participación, colaboración, evaluación de políticas
públicas y rendición de cuentas”. Estas cuestiones se incluyen en la política aceleradora
número 8 y se concretan en las prioridades de actuación 8.2 y 8.4. de la citada Agenda
Canaria de Desarrollo Sostenible.
Inspirándose en estos principios y prioridades de actuación, la Agenda Digital Municipal
2021-2025 señala en su apartado “Información Adicional”, y en concreto en el
subapartado “Sistema de Seguimiento y Evaluación”, que durante el periodo de
vigencia de dicha Agenda se elaborarán anualmente informes de evaluación intermedia
sobre los avances de la misma.
Para cumplir con este requisito, desde la Dirección General de Innovación Tecnológica
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha promovido la evaluación
intermedia, correspondiente al año 2023, de la Agenda Digital Municipal 2021-2025.
En consecuencia, la mencionada Agenda se ha sometido a un proceso de evaluación
para analizar y valorar su implementación, a fin de facilitar la toma de decisiones para
mejorar la calidad de sus actuaciones. El alcance, objetivos y metodología de la
evaluación realizada se ha ajustado a lo establecido por el “Sistema de Seguimiento y
Evaluación” de la Agenda Digital Municipal 2021-2025.
Al tratarse de una evaluación intermedia (realizada durante la vigencia de la citada
Agenda), con unos objetivos distintos a los de una evaluación final, se trata de examinar
e informar sobre los resultados anuales de la Agenda Digital Municipal 2021-2025, y de
identificar y proponer aquellas mejoras que, en su caso, fueran necesarias en la
ejecución de la misma para el logro de los objetivos definidos y corregir posibles
desviaciones o hacer frente a nuevas necesidades sobrevenidas.
En lo que respecta a la metodología de evaluación, se han empleado métodos
cuantitativos y cualitativos, utilizando diversas técnicas, como, por ejemplo:
•
•
Análisis documental.
Cuestionario digital dirigido a los interlocutores clave de los proyectos de la
Agenda Digital Municipal 2021-2025, para informar de los avances y resultados
de cada uno de los proyectos.
•
Sistema de seguimiento de indicadores.
Finalmente, cabe destacar que la evaluación intermedia realizada, correspondiente al
año 2023, de la Agenda Digital Municipal 2021-2025, ha sido posible gracias a la
colaboración de múltiples actores que poseen información relevante para la evaluación,
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Página 4 de 13
Teléfono: 928 44 69 59
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es

Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2024/59: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2023
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2023
como, por ejemplo, los interlocutores clave identificados para cada uno de los proyectos
que figuran en la mencionada Agenda. Queremos aprovechar esta oportunidad para
agradecerles su participación y colaboración durante el citado proceso evaluativo.
Esta evaluación intermedia proporcionará información valiosa a los diferentes comités
que componen el modelo de gobernanza de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 y
también dará respuesta a los requerimientos de evaluación de las políticas públicas,
transparencia, y rendición de cuentas a la ciudadanía.
El presente informe recoge los resultados de la evaluación intermedia,
correspondiente al año 2023, de la Agenda Digital Municipal 2021-2025.
Las Palmas de Gran Canaria
El director general de Innovación Tecnológica
Manuel Ángel Castellano Trujillo
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Página 5 de 13
Teléfono: 928 44 69 59
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es

Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2024/59: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2023
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2023
2.
RESUMEN EJECUTIVO
El total de proyectos de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 y su estado en función
de la etapa en la que se encuentran se detallan a continuación de manera gráfica.
•
•
•
El estado “Finalizado” se refiere a proyectos que están ya totalmente
terminados y por lo tanto se encuentran en producción.
El estado “En ejecución” se refiere a proyectos que se encuentran ahora
mismo en marcha durante su ejecución.
El estado “No iniciado” hace referencia a proyectos que no han empezado aún
o que se corresponde a una anualidad de inicio posterior a la del informe del
año que se está realizando. En este caso al 2023.
•
Por último, el estado “Con retraso”, se vincula a aquellos proyectos que no han
empezado en el año que tenía que empezar conforme a lo previsto en lo
estipulado en la Agenda Digital Municipal.
Por lo que, en el presente informe los proyectos que debían iniciarse en 2023 y
se encuentren en estado “No iniciado” a 31/12/2023 se han modificado al
estado “Con retraso”.
La siguiente tabla refleja la situación, a 31 de diciembre de 2023, de cada uno de los
estados anteriormente mencionados y agrupados por los cinco ámbitos definidos en la
Agenda Digital Municipal.
Ámbitos
Con retraso
No iniciado
En ejecución
Finalizado
Total %
-
Apoyo a la Digitalización Empresarial
y Emprendimiento Digital
66,67%
0,00%
16,67%
16,67%
100,00%
-
-
-
-
Competencias Digitales
2
8,57%
0,00%
0,00%
0,00%
2,33%
71,43%
40,00%
14,28%
44,19%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Conectividad Digital
20,00%
40,00%
51,43%
13,95%
Gestión Inteligente de la Ciudad
Transformación Digital del Ayuntamiento
34,29%
39,53%
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Página 6 de 13
Teléfono: 928 44 69 59
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es

Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2024/59: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2023
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2023
ESTADO GLOBAL DE LOS PROYECTOS DE LA AGENDA DIGITAL MUNICIPAL
2021-2025
Número de proyectos: 96 proyectos
4
3
3
2
2
1
1
0
5
0
5
0
5
0
5
0
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Con retraso En ejecución
Finalizado
27
No iniciado
1
Recuento
36
32
Porcentaje
37,50%
33,33%
28,13%
1,04%
Figura 1
ESTADO DEL PRESUPUESTO GLOBAL DE LA AGENDA DIGITAL MUNICIPAL
2021-2025
Presupuesto estimado total: 47.324.198 €
3
2
2
1
1
0.000.000 €
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
5.000.000 €
0.000.000 €
5.000.000 €
0.000.000 €
5
.000.000 €
0
€
Con
retraso
En
ejecución
No
iniciado
Finalizado
Presupuesto (€) 26.187.810 € 9.667.530 € 11.361.858 € 107.000 €
Presupuestos % 55,34% 20,43% 24,01% 0,23%
Figura 2
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Página 7 de 13
Teléfono: 928 44 69 59
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es

Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2024/59: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2023
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2023
ESTADO DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
Número de proyectos con inicio en el año 2023 : 17 proyectos
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
50%
4
4
3
3
2
2
1
1
5
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
%
0%
Con retraso En ejecución Finalizado
No iniciado
0,00%
Recuento
8
4
5
Porcentaje
47,06%
23,53%
29,41%
Figura 3
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2023
Presupuesto estimado de proyectos con inicio en el año 2023 : 2.642.240 €
1
1
.200.000 €
.000.000 €
45%
4
3
0%
5%
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
30%
2
2
5%
0%
15%
1
5
0%
%
0
€
0%
Con
retraso
En
ejecución
Finalizad
o
No
iniciado
Presupuesto (€) 925.240 €
Presupuestos % 35,02%
602.000 € 1.115.000 €
22,78% 42,20%
0,00%
Figura 4
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
5005 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 69 59
Página 8 de 13
3
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es

Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2024/59: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2023
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2023
ESTADO DE TODOS LOS PROYECTOS DE LA AGENDA DIGITAL MUNICIPAL
2021-2025 POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Se presenta, para cada uno de los cinco ámbitos de actuación de la Agenda Digital
Municipal 2021-2025, la información relativa al número total de proyectos y el estado
de los mismos.
Ámbitos
Proyectos Total % Ámbitos %
Apoyo a la Digitalización Empresarial
y Emprendimiento Digital
6
4
1
1
6,25%
100%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
4,17% 66,67%
1,04% 16,67%
1,04% 16,67%
0,00% 0,00%
No iniciado
Competencias Digitales
Con retraso
7
2
5
7,29%
100%
2,08% 28,57%
5,21% 71,43%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
En ejecución
Finalizado
No iniciado
Conectividad Digital
Con retraso
5
1
2
2
5,21%
100%
1,04% 20,00%
2,08% 40,00%
2,08% 40,00%
0,00% 0,00%
En ejecución
Finalizado
No iniciado
Gestión Inteligente de la Ciudad
Con retraso
35
12
5
36,46%
100%
12,50% 34,29%
5,21% 14,29%
18,75% 51,43%
0,00% 0,00%
En ejecución
Finalizado
18
No iniciado
Transformación Digital del Ayuntamiento
43
17
19
6
44,79%
100%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
17,71% 39,53%
19,79% 44,19%
6,25% 13,95%
1,04% 2,33%
No iniciado
1
Total
96
100%
Tabla 1
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
Página 9 de 13
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 69 59
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es

Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2024/59: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2023
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2023
ESTADO DEL PRESUPUESTO GLOBAL DE LA AGENDA DIGITAL MUNICIPAL
2021-2025 POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Ámbitos
€ Total % Ámbitos %
Apoyo a la Digitalización Empresarial
y Emprendimiento Digital
722.000 € 1,53%
100%
94,88%
3,46%
1,66%
0,00%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
685.000 € 1,45%
25.000 € 0,05%
12.000 € 0,03%
0 € 0,00%
No iniciado
Competencias Digitales
Con retraso
2.124.000 € 4,49%
180.000 € 0,38%
1.944.000 € 4,11%
0 € 0,00%
100%
8,47%
91,53%
0,00%
0,00%
En ejecución
Finalizado
No iniciado
0 € 0,00%
Conectividad Digital
Con retraso
1.325.000 € 2,80%
84.000 € 0,18%
806.000 € 1,70%
435.000 € 0,92%
0 € 0,00%
100%
6,34%
En ejecución
Finalizado
60,83%
32,83%
0,00%
No iniciado
Gestión Inteligente de la Ciudad
Con retraso
28.216.908 € 59,62%
18.998.950 € 40,15%
2.574.000 € 5,44%
6.643.958 € 14,04%
0 € 0,00%
100%
67,33%
9,12%
En ejecución
Finalizado
23,55%
0,00%
No iniciado
Transformación Digital del Ayuntamiento
14.936.290 € 31,56%
6.239.860 € 13,19%
4.318.530 € 9,13%
4.270.900 € 9,02%
107.000 € 0,23%
100%
41,78%
28,91%
28,59%
0,72%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
No iniciado
Total 47.324.198 €
100%
Tabla 2
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
Página 10 de 13
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 69 59
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es

Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2024/59: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2023
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2023
ESTADO DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Se presenta, para cada uno de los cinco ámbitos de actuación de la Agenda Digital
Municipal 2021-2025, la información relativa al número de proyectos con inicio en el
año 2023 y el estado de los mismos.
De los 17 proyectos iniciados en el año 2023, 11 han comenzado en el año previsto
originalmente en la ADM y los otros 6, que tenían el inicio planificado para el año 2021-
2022, finalmente se iniciaron en 2023.
Ámbitos
Proyectos Total % Ámbitos %
Apoyo a la Digitalización Empresarial
y Emprendimiento Digital
2
11,76%
11,76%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
100,00%
0,00%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
2
0,00%
No iniciado
0,00%
Competencias Digitales
Con retraso
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
En ejecución
Finalizado
No iniciado
Conectividad Digital
Con retraso
4
1
1
2
23,53%
5,88%
5,88%
11,76%
0,00%
100%
25,00%
25,00%
50,00%
0,00%
En ejecución
Finalizado
No iniciado
Gestión Inteligente de la Ciudad
Con retraso
4
23,53%
0,00%
5,88%
17,65%
0,00%
100%
0,00%
En ejecución
1
3
25,00%
75,00%
0,00%
Finalizado
No iniciado
Transformación Digital del Ayuntamiento
7
5
2
41,18%
29,41%
11,76%
0,00%
100%
71,43%
28,57%
0,00%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
No iniciado
0,00%
0,00%
Total
17
100%
Tabla 3
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
Página 11 de 13
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 69 59
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es

Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2024/59: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2023
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2023
ESTADO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR AMBITOS
DE ACTUACIÓN
Se presenta, para cada uno de los cinco ámbitos de actuación de la Agenda Digital
Municipal 2021-2025, la información relativa al estado de presupuestos
correspondientes a los proyectos con inicio en el año 2023:
Ámbitos
€ Total % Ámbitos %
Apoyo a la Digitalización Empresarial
y Emprendimiento Digital
95.000 €
95.000 €
0 €
3,60%
3,60%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
100,00%
0,00%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
0 €
0,00%
No iniciado
0 €
0,00%
Competencias Digitales
Con retraso
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
En ejecución
Finalizado
No iniciado
Conectividad Digital
Con retraso
533.000 € 20,17%
100%
5,76%
1
8
84.000 €
14.000 €
3,18%
0,53%
2
,63%
En ejecución
Finalizado
1,61%
435.000 € 16,46%
0 € 0,00%
No iniciado
0,00%
Gestión Inteligente de la Ciudad
Con retraso
1.049.000 € 39,70%
0 € 0,00%
100%
0
,00%
3
6
5,18%
4,82%
En ejecución
369.000 € 13,97%
Finalizado
680.000 € 25,74%
0
,00%
No iniciado
0 €
0,00%
Transformación Digital del Ayuntamiento
965.240 € 36,53%
100%
7
2
7,31%
Con retraso
En ejecución
Finalizado
746.240 € 28,24%
2,69%
219.000 €
0 €
8,29%
0,00%
0,00%
0
0
,00%
,00%
No iniciado
0 €
Total 2.642.240 €
100%
Tabla 4
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
Página 12 de 13
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 69 59
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es

Área de Gobierno de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Innovación Tecnológica
Sección de Proyectos de Innovación
Ref: MACT/DHM/BRFG
Expte: 2024/59: Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025_ año 2023
Trámite: Informe de Evaluación de la Agenda Digital Municipal 2021-2025 correspondiente al año 2023
JUSTIFICACIÓN DEL RETRASO Y NO INICIO DE LOS PROYECTOS AFECTADOS
El inicio de proyectos correspondientes al ejercicio del año 2023 en el marco de la
Agenda Digital Municipal 2021-2025 ha enfrentado diversas dificultades que han
afectado la ejecución puntual de las iniciativas planificadas. A continuación, se detallan
los principales factores que han contribuido al retraso:
•
Retraso en la encomienda a la oficina técnica. Uno de los factores clave ha sido el
retraso en la emisión de la encomienda a la oficina técnica responsable de coordinar
y supervisar los proyectos. Este retraso inicial generó un efecto en cascada,
afectando la planificación, la asignación de recursos y el cumplimiento de plazos en
todas las fases posteriores del proceso. La demora en la definición de las
responsabilidades y directrices necesarias limitó la capacidad de respuesta
operativa, incrementando los tiempos de gestión y dificultando el arranque
planificado de los proyectos.
•
•
•
Amplitud y diversidad de los proyectos. Existen una gran variedad de iniciativas que
abarcan áreas heterogéneas, desde la implementación de sistemas de gestión
interna hasta la digitalización de servicios públicos. Esta diversidad, si bien responde
a las necesidades estratégicas del municipio, también ha implicado una carga
operativa considerable para el equipo encargado. La amplitud de los proyectos
dificulta priorizar, asignar recursos y garantizar un seguimiento exhaustivo, lo que
contribuye al retraso generalizado.
Limitación de recursos humanos en el área tecnológica. El área tecnológica,
encargada de la ejecución y soporte de estos proyectos, cuenta con una dotación
limitada de personal especializado. Esta insuficiencia de recursos humanos ha
restringido la capacidad operativa y ralentizado los tiempos de respuesta ante las
demandas de múltiples proyectos simultáneamente. La falta de recursos con
competencias técnicas específicas ha obligado a redistribuir tareas, lo cual
incrementa la sobrecarga laboral y dilata los procesos.
Insuficiencia de recursos económicos. Otro factor determinante ha sido la limitada
disponibilidad de recursos económicos asignados a las áreas responsables de los
proyectos. La ejecución de iniciativas tecnológicas de esta magnitud requiere
inversiones significativas en infraestructura, software, capacitación y servicios
especializados. La insuficiencia presupuestaria ha dificultado la adquisición de
herramientas necesarias y la contratación de servicios externos, obstaculizando el
avance de las actividades planificadas.
C/ León y Castillo, nº 270, 2ª planta
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Página 13 de 13
Teléfono: 928 44 69 59
proyectosinnovacion@laspalmasgc.es
www.laspalmasgc.es